Manual de Proyecto

Aplicación MIC 1.0

Integrantes:

Apellido, Nombre	Padrón	E-mail
Bogado Sebastián	91707	boggart22@hotmail.com
Garay Ignacio	92265	imgarayojeda@gmail.com
Torres Miguel	91396	mat1204@hotmail.com

# 1 . División de Tareas

Tarea	Integrante
Conexiones entres las aplicaciones	Ignacio Garay
Implementación del Servidor	Ignacio Garay
Implementación de Base de Datos y resolución de Consultas	Miguel Torres
Diseño de GUI	Sebastián Bogado
Implementación Cliente	Sebastián Bogado/ Miguel Torres

Creación de Makefiles para compilación del proyectos	Ignacio Garay
Definición del protocolo de Comunicación entre aplicaciones	Miguel Torres
Diseño del Administrador	Sebastián Bogado
Implementación Administrador	Sebastián Bogado
Serialización XML	Miguel Torres
Documentación	Sebastián Bogado/Miguel Torres/ Ignacio Garay

# 2 . Evolución del Proyecto

El proyecto comienza con la definición de las tareas. En un principio, se asignó el reparto de las tareas que se creyeron más importantes. Dichas partes fueron tres y bastante separadas:

- Interfaz gráfica del cliente.
- Base de datos y resolución de consulta
- Comunicación y concurrencia

Se adoptó una forma de trabajo en la que se comenzó desde arriba hacia abajo, definiendo las interfaces necesarias para el correcto funcionamiento de cada clase principal. A medida que se fue logrando funcionalidad y testeando la misma, se avanzaba en profundidad hacia las demás clases.
En un primer momento, esas tres partes se desarrollaron de forma independiente, de modo de que pudieran ser testeadas con libertad.
El primer modulo que quedo completo en su funcionalidad fue la Base de Datos y resolución de consultas, salvo algunos errores mínimos que se fueron corrigiendo con el transcurso del tiempo.
El modulo de la parte del servidor por inconvenientes de concurrencia tuvo que ser examinado y corregido en la mayoría del tiempo del desarrollo del proyecto, habiendo hecho varias refactorizaciónes del mismo en ese periodo.
Para el modulo del cliente que fue el mas extenso, no tuvimos inconvenientes en su desarrollo mas que el tiempo que influía el mismo, aun no llegando a toda la funcionalidad pedida, pero una gran medida de ella.
# 3 . Inconvenientes Encontrados

Uno de los lugares en donde tuvimos inconvenientes fue en la parte de concurrencia del servidor. Ya que nos resulto dificultosos encontrar errores debido al manejo de varios hilos de ejecución en simultanea, teniendo en cuenta también los accesos a disco.

Otro inconveniente que destacamos es lo dificultad de depurar el programa de Cliente debido a la librería gráfica de Gtkmm, que imposibilitaba que se llevara a cabo una correcta y temprana corrección de errores en este modulo. Llegando a la forma de depuración de “prueba y error”.

# 4 . Análisis de Puntos Pendientes

Como punto pendiente del proyecto que quedo sin poder ser implementado fue la opción de exportar el contenido de la información mostrada al cliente a un archivo con el formato PDF. Debido a estimaciones imprecisas de tiempo de desarrollo de algunas de las otras funcionalidades, se decidió postergar la implementación de la misma, dejando la posibilidad de expandirlo en un futuro.
Otro punto a mejorar es el tema de las verificación de las entradas en la sección de Administrador. Es decir, faltarían comprobaciones más robustas y respuestas más amigables ante errores del usuario.
Aunque haya un diseño para implementar la actualización automática del cliente, se decidió no implementar en la corriente release del programa debido a la falta de tiempo para hacer testing sobre la misma.
# 5 . Herramientas Utilizadas

Librería XML TinyXML
Para la el parseo y customización del cliente y su interacción con el Administrador. Las entidades se serializaban a XML y se hidrataban desde el mismo.

Doxygen
El doxygen para generar la documentación de código de forma automática.

Subversion
Herramienta de control de versiones centralizada. Se utilizó para el desarrollo del proyecto.
Google.code
Hosting de proyectos y repositorios. Permitió en principio organizar Issues y una Wiki.
Gdb
Herramienta de debugging. Permitió ver el estado de ejecución del programa cuando había bugs muy tapados. Poder ver el stacktrace, ver el estado de los objetos, ver las condiciones en las que se daba un segmentation fault en tiempo de ejecución nos fue de gran utilidad a momento de depurar los programas. Muy útil al momento de debuggear multithreading.
Valgrind
Herramienta de debugging. Sirvió para detectar errores de memoria, accesos inválidos y leaks. Aunque con varios hilos hace que sea más complicado, esta herramienta permitió encontrar errores donde faltaban inicializar valores o donde se pudiera ingresar a memoria inválida y pasara inadvertido. Desenmascara otros bugs que permanecía invisibles con gdb.
Eclipse CDT, Codeblocks, Geany
Los entornos de desarrollo, aunque no hayan sido los mismos, fueron elección de cada desarrollador. Por distintos motivos (prestaciones vs desempeño) se varió en el rango desde un IDE complejo en prestaciones (Eclipse) a un editor de texto liviano (Geany). Aunque se hayan usado herramientas diferentes.
GNU make
La herramienta de scripting de compilación make resultó increíblemente útil para definir formas de compilación (debug o release) e independizarse de otras formas de compilación dependientes de entornos de trabajo, como ser herramientas de compilación de IDEs. Fue uno de los primeros puntos en desarrollarse, para tener un esquema de compilación adecuado independiente del proyecto.
Glade
Es una herramienta de edición de interfaz gráfica, que permitió crear un marco estático sobre el que correrían el resto de las vistas del cliente. Su fácil exportación a XML y construcción sirvió como punto de arranque.
# 6 . Conclusiones

Como conclusión fundamental se puede extraer que la tarea más complicada de llevar un proyecto a la práctica es la coordinación del trabajo en grupo y la estimación de tiempos de implementación.
Además se destaca la importancia de pruebas, tanto unitarias como de integración, dado que permite construir sobre una base sólida y realizar una integración fluida.